КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 16

ОГРН 1086628000293, ИНН 6628014849, КПП 667701001

Телефон (34364) 3-51-18

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ

постановления Администрации Режевского городского округа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2024 годы»

г. Реж											   17 февраля 2021 года

Экспертиза проекта постановления проведена на основании п.2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 27.12.2018), пп.7 ст.8 Положения о Контрольном органе Режевского городского округа (решение Режевской Думы от 14.09.2011        № 65, в ред. от 14.06.2019) и п.5 ст.13 Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе (решение Режевской Думы от 16.03.2011 № 23, в ред. от 16.10.2019).

Экспертиза проекта муниципального акта проведена в соответствии с положениями Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утверждённого распоряжением председателя Контрольного органа РГО от 28.12.2013 № 33.

Финансово-экономическая экспертиза, целью которой является подтверждение полномочий по установлению и изменению расходных обязательств, подтверждение обоснованности их размера, установление экономических последствий принятия новых и изменения действующих расходных обязательств для бюджета городского округа, проведена на предмет соответствия проекта следующим нормативным правовым актам:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020);

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» (ред. от 14.01.2021);

- Устав РГО, принят решением Режевской Думы от 18.05.2005 № 30 (ред. от 18.11.2020);

- Решение Режевской Думы от 24.12.2020 № 58 «О бюджете Режевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Постановление Администрации РГО от 18.02.2015 № 289 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Режевского городского округа» (ред. от 25.01.2021).

В Контрольный орган, для проведения экспертизы, с сопроводительным письмом Администрации РГО от 15.02.2021 № 695 поступили следующие документы, подготовленные отделом благоустройства и окружающей среды администрации:

- Проект постановления – на 1 листе;

- Приложение № 1 к проекту «Паспорт муниципальной программы…» – на 3 листах;

- Приложение № 2 «Цели, задачи и целевые показатели реализации…» – на 3 листах;

- Приложение № 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной …» – на 4 листах;

- Приложение № 7 «Изменение мероприятий, объёмов финансирования …» – на 11 листах;

- Протокол общественной комиссии от 22.01.2021 № 74 – на 3листах;

- Пояснительная записка – на 1 листе.

В соответствии с п.3.5 Порядка формирования и реализации муниципальных программ проект постановления поступил в Контрольный орган после его согласования (09.02.2021) структурными подразделениями и должностными лицами администрации.

Рассмотрев представленные документы, Контрольный орган отмечает следующее:

1. Согласно преамбулы целью разработки проекта постановления является приведение финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными решением Режевской Думы от 24.12.2020 № 58 «О бюджете Режевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Фактически проектом произведена корректировка расходов на реализацию муниципальной программы и в соответствии с бюджетными назначениями решения Режевской Думы от 24.12.2020 № 57 «О внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы от 18.12.2019 № 112 «О бюджете Режевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на период 2020 года, при этом в преамбуле постановления данный муниципальный акт не указан.

Внесение изменений и дополнений в программу соответствует условиям п.2 ст.179 БК РФ, пп.1 п.3.9 Порядка формирования и реализации муниципальных программ и осуществляется в установленный срок.

2. Анализ корректировки объёма финансирования, представленного в проекте:

Таблица 1 (тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Источник | Итого | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие1. Формирование сов-ременной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | МБ | -2 782,8 | -733,7 | -1 040,6 | -870,0 | -213,4 | +74,9 |
|  | СЗГ* | -69,6 |  |  |  | -107,3 | +37,7 |
|  | Внебюджет | -13 707,9 |  |  |  | -21 117,6 | +7409,7 |
|  | Итого | -16 560,3 | -733,7 | -1 040,6 | -870,0 | -21 438,3 | +7 522,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | МБ | -2 644,3 | -733,7 | -1 040,6 | -870,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2 Благоустройство дворовых территорий | МБ | -138,5 |  |  |  | -213,4 | +74,9 |
|  | СЗГ* | -69,6 |  |  |  | -107,3 | +37,7 |
|  | Внебюджет | -13 707,9 |  |  |  | -21 117,6 | +7409,7 |
|  | Итого | -13 916,0 |  |  |  | -21 438,3 | +7 522,3 |
| Мероприятие 2. Разработка проект-но-сметной документации, государс-твенная ценовая экспертиза проект-но-сметной документации на благо-устройство дворовых и обществен-ных территорий | МБ | +1 370,0 | +900,0 | -310,0 | +1 050,0 | -900,0 |  |
|  | Всего | -15 200,3 | +166,3 | -730,6 | +180,0 | -22 338,3 | +7 522,3 |
|  | МБ | -1 422,8 | +166,3 | -730,6 | +180,0 | -1 113,4 | +74,9 |
|  | СЗГ* | -69,6 |  |  |  | -107,3 | +37,7 |
|  | Внебюджет | -13 707,9 |  |  |  | -21 117,6 | +7 409,7 |

*- средства заинтересованных граждан

В целом расходы на реализацию программы сокращены на 22.7 %. Причины: исключение в полном объёме финансирования на благоустройство парка с.Арамашка (2020 г), набережной ДК «Металлург» (2021 г), сквера около ж/д вокзала (2022 г) и дворовой территории в г.Реж по ул.Строителей д.4, 5, 7, 8, 8а (2023 г). При этом благоустройство 2-х дворовых территорий (г.Реж ул.Ленина д.74/2, ул.О.Кошевого д.13) перенесено с 2023 на 2024 год.

Согласно Приложению 3 к проекту «План мероприятий по выполнению муниципальной программы…» финансовое обеспечение программы составляет 51 667,6 тыс. руб.:

Таблица 2 (тыс. руб.)

| Источники | Сумма | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 51 667,6 | 13 462,2 | 9 078,3 | 19 344,8 | 310,0 | 1 050,0 | 0 | 8 422,3 |
| - областной бюджет | 37 560,2 | 11 910,0 | 7 488,9 | 18 161,3 |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 6 660,0 | 1 552,2 | 1 589,4 | 1 183,5 | 310,0 | 1 050,0 |  | 974,9 |
| - средства заинтересо-ванных граждан | 37,7 |  |  |  |  |  |  | 37,7 |
| - внебюджет | 7 409,7 |  |  |  |  |  |  | 7 409,7 |

Экспертизой установлено:

- объём расходов на 2020 год, указанный в проекте и Приложении № 3, не соответствует решению Режевской Думы об уточнении бюджета от 24.12.2020 № 57. Причина: отклонение бюджетных ассигнований на финансирование Мероприятия 2 «Разработка проектно-сметной документации, государственная ценовая экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий» (решение – 1 010,0 тыс. руб.; проект – 1 000,0 тыс. руб.);

- расходы на реализацию мероприятий программы в 2021 году и плановом периоде 2022 года соответствуют решению Режевской Думы от 24.12.2020 № 58. Финансирование на 2023 год решением о бюджете не предусмотрено.

3. Решениями Режевской Думы от 24.12.2020 № 57 и № 58 бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в следующем объёме:

2020 год          2021 год          2022 год       2023 год

ПР 0503, ЦС 060F255550,  ВР 240      18 344,8                     0                         0                0

ПР 0503, ЦС 06003М0000, ВР 240        1 010,0              310,0               1 050,0                0

Итого                                                      19 354,8              310,0               1 050,0                0

Несоответствие расходам, утверждённым муниципальным актом представительного органа, отрицательно повлияло на итоговый показатель финансового обеспечения программы, указанном в проекте постановления - по данным экспертизы совокупный объём ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 51 677,6 тыс. руб.

4. Проектом внесены изменения в Приложение № 2 «Цели, задачи и целевые показатели…»:

- строки 3 и 5 – в меньшую сторону скорректированы показатели результативности по количеству благоустроенных общественных (2021 год – (-) 1 един.) и дворовых (2023 год – (-) 3 един.; 2024 год – (-) 1 един.) территорий;

- строка 4 – Задача 1 дополнена Целевым показателем 2 «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году», со ссылкой на Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 10.12.2020                                     № 413/11/2020 на период 2021-2024 годов установлены значения, исчисляемые в процентном выражении. При этом методика расчёта, с обозначением показателей формулы, не представлена, что противоречит пп.3 п.2.3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ;

- строка 7 – исключён показатель на 2023 год, определяющий долю финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

5. По итогам рейтингового голосования проектов благоустройства общественных территорий РГО (итоговый протокол общественной муниципальной комиссии от 22.01.2021) в Приложение 3 включён парк «Талицкий» напротив магазина «Магнит». На момент проведения экспертизы, финансовое обеспечение данного мероприятия не определено. Срок проведения работ, согласно протоколу – 2023 год.

В ходе экспертизы муниципального акта установлено:

Приложение 1

- итоговый показатель по объёму финансирования муниципальной программы, в том числе за счёт местного бюджета (2020 год) указаны неверно;

Приложение № 2

- необходимо привести в соответствие нумерацию строк;

Приложение № 7

- общий объём финансирования в новой редакции и изменения в разрезе корректируемых периодов занижены на 10,0 тыс. руб. по причине отклонения бюджетных ассигнований на финансирование Мероприятия 2;

Пояснительная записка

- в нарушение пп.2 п.3.12 Порядка формирования и реализации муниципальных программ отсутствуют обоснования корректировки значений целевых показателей (Приложение № 2 строки 3, 5, 7);

- пояснения по изменению объёма расходов в 2020 и 2021 годах указаны неверно.

Выводы и предложения по результатам экспертизы:

С учётом изложенных нарушений и недостатков, Контрольный орган направляет проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2024 годы» ответственному исполнителю на доработку. Согласование проекта будет осуществлено по итогам повторной экспертизы. Кроме того, в обоснование введения Целевого показателя 2 Задачи 1, прошу представить Соглашение от 10.12.2020 № 413/11/2020 (с подписями должностных лиц).

Председатель Контрольного органа

Режевского городского округа                                                                                          Е.Е. Костюнина

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 16

ОГРН 1086628000293, ИНН 6628014849, КПП 667701001

Телефон (34364) 3-51-18

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ

постановления Администрации Режевского городского округа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2024 годы»

г. Реж											   25 февраля 2021 года

(в дополнение к заключению от 17.02.2021)

Финансово-экономической экспертизой настоящего проекта, проведённой Контрольным органом 17.02.2021, установлены следующие недостатки: в преамбуле постановления отсутствует ссылка на решение Режевской Думы от 24.12.2020 № 57 «О внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы от 18.12.2019 № 112 «О бюджете Режевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», при фактически произведённой корректировке бюджетных назначений на 2020 год; расходы на финансирование Мероприятия 2 «Разработка проектно-сметной документации, государственная ценовая экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий» в 2020 году занижены на 10,0 тыс. руб., что отрицательно повлияло на итоговый показатель финансового обеспечения муниципальной программы в целом; выявлены недостатки при формировании Приложений 2, 7 и пояснительной записки - в связи с чем проект постановления в первой редакции был направлен ответственному исполнителю на доработку.

Для проведения повторной экспертизы, в Контрольный орган с сопроводительным письмом Администрации РГО от 24.02.2021 № 835 поступил пакет документов на 23 листах, подготовленный отделом благоустройства и окружающей среды.

В соответствии с п.3.5 Порядка формирования и реализации муниципальных программ, вторая реакция проекта поступила в Контрольный орган после его согласования структурными подразделениями и должностными лицами администрации (Дата согласования - 20.02.2021).

В ходе повторной экспертизы проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу установлено: недостатки, указанные в экспертном заключении от 17.02.2021, устранены в полном объёме.

В целях обоснования значений Целевого показателя 2 «Прирост среднего индекса качества городской среды, по отношению к 2018 году» (един. измер. - процент) Задачи 1 «Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д.)» на период 2020-2024 годов, Контрольному органу представлено Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 10.12.2020 № 413/11-2020 (с подписями должностных лиц).

По итогам повторной экспертизы проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2024 годы» замечания отсутствуют – вследствие чего муниципальный правовой акт рекомендуется к рассмотрению органом местного самоуправления.

Председатель Контрольного органа                                                                               Е.Е. Костюнина

# Footnotes

Далее - РГО

Далее – решение о бюджете

Далее - Порядок формирования и реализации муниципальных программ