КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 16

ОГРН 1086628000293, ИНН 6628014849, КПП 667701001

Телефон (34364) 3-51-18

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ

постановления Администрации Режевского городского округа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2022 годы»

г. Реж											     09 ноября 2018 года

Экспертиза проекта постановления проведена на основании п.2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 03.04.2017), пп.7 ст.8 Положения о Контрольном органе Режевского городского округа (решение Режевской Думы от 14.09.2011        № 65, в ред. от 21.12.2016) и п.5 ст.13 Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе (решение Режевской Думы от 16.03.2011 № 23, в ред. от 15.11.2017).

Финансово-экономическая экспертиза, целью которой является подтверждение полномочий по установлению и изменению расходных обязательств, подтверждение обоснованности их размера, установление экономических последствий принятия новых и изменения действующих расходных обязательств для бюджета городского округа, проведена на предмет соответствия следующим нормативным правовым актам:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы» (ред. от 25.07.2018 № 485-ПП);

- Устав Режевского городского округа, принят решением Режевской Думы от 18.05.2005 № 30 (ред. от 27.06.2018);

- Решение Режевской Думы от 20.12.2017 № 65 «О бюджете Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  (ред. от 19.09.2018);

- Постановление Администрации РГО от 28.04.2016 № 863 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ Режевского городского округа».

В Контрольный орган для проведения экспертизы с сопроводительным письмом от 06.11.2018 № 292, подписанным заведующим отделом благоустройства и окружающей среды администрации, поступили следующие документы:

- проект постановления – на 1 листе;

- Приложение 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы…» – на 2 листах;

- Приложение 2 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы…» – на 2 листах;

- Приложение 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы…» – на 3 листах;

- Приложение № 5-1 «Изменение мероприятий, объёмов финансирования и целевых показателей муниципальной программы…» – на 6 листах;

- пояснительная записка – на 1 листе;

- проекты сметных расчётов стоимости благоустройства парков «Центральный» (г.Реж) и «Победы» (Режевской р-н, с.Глинское) – 2 един.

Проект постановления согласован с Финансовым управлением Администрации РГО, юридическим отделом и отделом экономики и инвестиций администрации.

Экспертиза проекта муниципального акта проведена в соответствии с положениями Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утверждённого распоряжением председателя Контрольного органа РГО от 28.12.2013 № 33.

Рассмотрев представленные документы, Контрольный орган отмечает следующее:

В соответствии с пп.13 п.1 ст.6 Устава РГО организация благоустройства территории городского округа относится к вопросам местного значения.

Согласно преамбуле проекта изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2022 годы» вносятся в соответствии с условиями Порядка и на основании приказа Финуправления от 18.09.2018 № 38, по причине проведённой инвентаризации общественных и дворовых территорий, разработкой проектно-сметной документации на благоустройство парков «Центральный» в г.Реж и «Победы» в с.Глинское.

При этом приказ Финуправления экспертизе не представлен, ознакомиться с ним на официальном сайте РГО не представляется возможным, т.к. он не размещён. Материалы инвентаризации отсутствуют, в связи с чем сделать вывод об обоснованности предлагаемых изменений в расходную часть бюджета РГО является затруднительным.

Проектом постановления расходы на реализацию муниципальной программы увеличиваются на 19 773,0 тыс. руб. или 31,0 %, в том числе по мероприятиям и периодам:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественных территорий РГО | областной б-т | - 600,9 | - 6 781,3 |  | - 7 382,2 |
|  | местный б-т | - 28,3 | - 383,1 |  | - 411,4 |
|  | внебюджет |  | + 26 419,8 |  | + 26 419,8 |
|  | Итого | - 629,2 | + 19 255,4 |  | + 18 626,2 |
| Благоустройство дворовых территорий РГО | областной б-т |  | - 32 475,9 |  | - 32 475,9 |
|  | местный б-т |  | - 380,0 | - 51,8 | - 431,8 |
|  | ср-ва заинтер. лиц |  | - 341,5 | + 341,5 | 0 |
|  | внебюджет |  |  | + 32 475,9 | + 32475,9 |
|  | Итого |  | - 33 197,4 | + 32 765,6 | - 431,8 |
| Разработка проектно-сметной документации | местный б-т | + 80,5 | + 1 498,1 |  | + 1 578,6 |
|  | Всего | -548,7 | - 12 443,9 | + 32 765,6 | + 19 773,0 |

Пояснительная записка не содержит объяснений причин сокращения расходов в 2018 году на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий. Основанием для увеличения затрат на 2019 год являются данные сметных расчётов на благоустройство парков «Центральный» и «Победы», без учёта расходов на разработку рабочей документации и проведения авторского и строительного контроля.

Корректировка объёма финансирования по благоустройству дворовых территорий в плановом периоде, согласно пояснительной записке, обусловлена переносом работ на 2020 год. Изменён источник финансирования основной доли затрат на «внебюджетные средства» - корректировку назначений за счёт областного бюджета предполагается производить по мере поступления межбюджетных трансфертов в бюджет РГО, т.е. после отбора муниципальных образований.

Увеличение финансирования на разработку проектно-сметной документации и проведение её государственной ценовой экспертизы осуществлено за счёт включения в данное мероприятие расходов на разработку рабочей документации и проведения авторского и строительного контроля.

С учётом изменений, в целом расходы на реализацию программы составят (тыс. руб.):

2018 год       2019 год       2020 год       2021 год       2022 год       Итого

Областной бюджет                  11 910,0                                                                                           11 910,0

Местный бюджет                      1 552,2          1 915,0         1 128,2         3 870,0          3 870,0      12 335,4

Ср-ва заинтересован. лиц                                                       341,5                                                     341,5

Внебюджетные источники                          26 419,8        32 475,9                                                58 895,7

Итого                                13 462,2       28 334,8       33 945,6         3 870,0          3 870,0     83 482,6

Решением о бюджете по разделам, подразделам и целевым статьям расходной бюджетной классификации на выполнение программных мероприятий предусмотрены ассигнования                 на 2018 год в сумме 14 025,1 тыс. руб., 2019 год – 1 180,0 тыс. руб., 2020 год – 1 180,0 тыс. руб.

Из изложенного следует: изменение финансового обеспечения муниципальной программы, предлагаемое настоящим проектом постановления, влечёт уточнение параметров бюджета РГО.

В соответствии с письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19.10.2018 № 11-01-81/8500 уровень долевого финансирования мероприятий муниципальной программы (в части благоустройства общественных территорий) за счёт местного бюджета составляет в 2018 году – 5 %, в 2019 году – 1 %. Проектом постановления софинансирование из бюджета РГО в текущем периоде предусмотрено в размере 4,6 %, т.е. ниже регламентированных параметров; на очередной финансовый год в пределах нормы – 1 %.

В связи с сокращением ресурсного обеспечения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году, по причине переноса работ на последующий 2020 год, проектом постановления из Приложения 1 исключены целевые показатели по количеству благоустроенных территорий данного направления и удельного веса (доли) финансового участия лиц, заинтересованных в указанном мероприятии.

Недостатки, выявленные в результате экспертизы:

Приложение 3

- итоговые показатели Мероприятия 1 на 2018-2022 годы не соответствуют представленной расшифровке;

- наименование Мероприятия 2 не соответствует решению о бюджете;

- перечень мероприятий муниципальной программы на 2019-2020 годы не соответствует решению о бюджете.

Контрольный орган считает возможным рассмотреть проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2022 годы», при условии предоставления экспертизе недостающих документов и устранения указанных недостатков.

Председатель Контрольного органа

Режевского городского округа                                                                                          Е.Е. Костюнина

# Footnotes

Далее - РГО

Далее – решение о бюджете

Далее - Порядок

Далее - Финуправление